# Yangi alifbo boti — Texnik topshiriq

Oct 21, 2026 · @Solijon

## 1. Umumiy ma'lumot

Loyiha nomi: Yangi alifbo boti (ishchi nom).

Maqsad: yangi o'zbek lotin alifbosiga (Ö, Ğ, Ş, Ç) o'tishning to'liq yordamchisini yaratish: matn, rasm, ovoz va fayllarni yangi alifboga o'girish, to'g'ri yozishni tekshirish, yangi harflarni o'rgatish hamda kanallar, tashkilotlar va dasturchilar uchun avtomatlashtirish vositalari.

Muammo: 21.10.2026 da imzolangan qonun to'rtta harf shaklini o'zgartirdi. Odamlar o'nlab yillar o'rgangan yozuvdan voz kechishi, klaviaturada yangi harflarni topishi va kirill matnlarni ham yangi yozuvga o'tkazishi kerak. Bunga 6 oylik o'tish davri bor — bot aynan shu davrda eng ko'p kerak bo'ladi.

Natija: foydalanuvchi matn yuboradi → bot yangi alifbodagi variantini qaytaradi; istalgan chatda inline rejimda ham ishlaydi.

Tarkib: tizim 8 ta moduldan iborat (4-bo'lim) va 3 bosqichda quriladi (8-bo'lim). Asosiy kanal — Telegram bot; qo'shimcha kanallar — ochiq API, brauzer kengaytmasi va Word plagini.

Hozirgi holat: o'girish moduli (converter.py) va bot prototipi (bot.py, aiogram 3) yozilgan; 30 ta avtomatik test o'tdi.

## 2. Huquqiy asos

Bot O'RQ-1184-son qonunida belgilangan alifboga to'liq mos bo'lishi shart.

- Hujjat: «Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida»gi Qonunga o'zgartirish kiritish haqida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 21.10.2026, O'RQ-1184-son (lex.uz).

- Kuchga kirishi: rasman e'lon qilinganidan 6 oy o'tgach (taxminan 2027-yil aprel).

- Alifbo tarkibi: 28 ta harf va 1 ta tutuq belgisi; O'→Ö, G'→Ğ, Sh→Ş, Ch→Ç; "ng" alohida harf sifatida chiqariladi, yozuvda n+g bo'lib qoladi.

- Tasdiqlanmagan qism: yangi imlo qoidalari alohida qabul qilinadi. Shu sababli tutuq belgisining aniq ko'rinishi va maxsus holatlar sozlanadigan parametr sifatida qoldiriladi.

Manbalar: Kun.uz, Spot.uz.

## 3. Foydalanuvchilar va ssenariylar

Asosiy auditoriya — Telegram'da o'zbek tilida yozadigan har qanday odam; birinchi navbatda yangi yozuvga rasman o'tishi shart bo'lganlar.

| Foydalanuvchi | Ehtiyoj | Asosiy ssenariy | Modul |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddiy foydalanuvchi | Xabarni to'g'ri yozish | Chatda @bot matn → yangi variantni tanlab yuboradi | M1 |
| Katta yoshdagi foydalanuvchi | Klaviaturasiz yozish | Ovozli xabar yuboradi → yangi alifbodagi matn | M2 |
| Davlat xodimi, kotib | Rasmiy xat, e'lonni yangi yozuvda tayyorlash | Hujjat surati yoki .docx yuboradi → o'girilgan fayl | M2, M3 |
| OAV, SMM mutaxassisi | Postlarni yangi alifboga o'tkazish | Botni kanalga ulaydi → postlar avtomatik o'giriladi | M5 |
| Guruh admini | Guruhda to'g'ri yozuvni targ'ib qilish | Bot eski yozuvdagi xabarlarga yangi variantni ko'rsatadi | M5 |
| O'qituvchi, o'quvchi | Yangi harflarni o'rganish | Kunlik mashq, sinf uchun test, sertifikat | M4 |
| Tadbirkor | Peshlavha, brend nomini yangilash | Nomni yuboradi → to'g'ri yozilishi va dizayn maslahati | M7 |
| Dasturchi, kompaniya | Sayt, ilova, CRM'da o'girish | Ochiq API, brauzer kengaytmasi, Word plagini | M6 |

## 4. Funksional talablar

Tizim 8 ta moduldan iborat; har bir talabning bosqichi ko'rsatilgan (1 — MVP, 2 — kengaytirish, 3 — integratsiya va biznes).

| Modul | Vazifasi | Bosqich |
| --- | --- | --- |
| M1. O'girish yadrosi | Matnni yangi alifboga va qaytarib o'girish | 1 |
| M2. Kiritish kanallari | Rasm (OCR), ovoz, fayllar | 2 |
| M3. Yozish yordamchisi | Imlo tekshiruvi, so'z qidiruv, klaviatura to'plami | 2 |
| M4. O'rganish | Mashq, diktant, test, reyting, sertifikat, o'qituvchi rejimi | 2 |
| M5. Kanal va guruhlar | Kanal postlarini avto-o'girish, guruh yordamchisi | 2 |
| M6. Integratsiya | Ochiq API, brauzer kengaytmasi, Word plagini | 3 |
| M7. Biznes xizmatlari | Peshlavha tekshiruvi, pullik tariflar | 3 |
| M8. Boshqaruv | Admin panel, statistika, xabar yuborish | 1–2 |

### 4.1. M1 — O'girish yadrosi

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Avtomatik o'girish | Kirill, eski lotin yoki aralash matn avtomatik aniqlanadi va yangi alifboga o'giriladi | 1 |
| F1.2 | Teskari rejim | Yangi alifbo → eski lotin; rejim tugma bilan almashtiriladi | 1 |
| F1.3 | Yangi → kirill | Yangi alifbodagi matnni kirillga o'girish | 2 |
| F1.4 | Inline rejim | Istalgan chatda @bot matn → "Yangi alifboda" va "Eski lotinda" variantlari | 1 |
| F1.5 | Buyruqlar | /start, /help, /jadval, /rejim, /til | 1 |
| F1.6 | Harflar jadvali | O'zgargan 4 harf, "ng" va tutuq belgisi izohi | 1 |
| F1.7 | Uzun matn | 4096 belgidan uzun natija bo'lib yuboriladi; 10 000 belgidan uzunini fayl qilib qaytarish | 1 |
| F1.8 | Himoyalangan bo'laklar | URL, e-mail, @username, #hashtag, kod o'zgartirilmaydi | 1 |
| F1.9 | Istisnolar lug'ati | O'zlashma so'zlar va nomlar (masalan, Ishoq, inglizcha nomlar) ro'yxati; admin panel orqali to'ldiriladi | 2 |
| F1.10 | Natija tugmalari | Javob ostida "Nusxa olish", "Teskari", "Xato haqida xabar" tugmalari | 1 |

### 4.2. M2 — Kiritish kanallari

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1 | Rasmdan o'girish (OCR) | Surat yoki skrinshotdagi kirill/lotin matn ajratiladi va yangi alifboda qaytariladi; aniqlik past bo'lsa ogohlantiriladi | 2 |
| F2.2 | Ko'p sahifali skan | Bir nechta rasm yoki skanerlangan PDF bitta matn qilib birlashtiriladi | 2 |
| F2.3 | Ovozli xabar → matn | O'zbekcha ovozli xabar (≤ 5 daqiqa) matnga aylantirilib, yangi alifboda qaytariladi | 2 |
| F2.4 | Word (.docx) | Formatlash (shrift, jadval, sarlavha) saqlangan holda o'giriladi | 2 |
| F2.5 | PDF | Matnli PDF o'giriladi; natija .docx yoki .pdf | 2 |
| F2.6 | Excel, PowerPoint | .xlsx katakchalari va .pptx slaydlaridagi matn o'giriladi | 2 |
| F2.7 | Matn va subtitr | .txt, .srt, .csv | 2 |
| F2.8 | Fayl cheklovi | Hajmi ≤ 20 MB; kattasi uchun tushunarli xabar | 2 |

### 4.3. M3 — Yozish yordamchisi

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F3.1 | Imlo tekshiruvi | Matndagi imlo xatolari topiladi, tuzatish variantlari ko'rsatiladi; tasdiqlangan imlo qoidalariga asoslanadi | 2 |
| F3.2 | So'z qidiruv | /soz buyrug'i: so'zning yangi alifboda yozilishi, eski va kirill variantlari, izoh | 2 |
| F3.3 | Klaviatura to'plami | Windows va macOS uchun yangi harfli klaviatura tartibi fayli; Android va iOS'da sozlash yo'riqnomasi | 2 |
| F3.4 | Video yo'riqnoma | Har bir platformada yangi harflarni yozish bo'yicha 1 daqiqalik video | 2 |

### 4.4. M4 — O'rganish

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F4.1 | Kunlik mashq | Har kuni foydalanuvchi tanlagan vaqtda 5 ta qisqa topshiriq; obunani o'chirish mumkin | 2 |
| F4.2 | Diktant | Bot ovozli yoki yozma jumla beradi, foydalanuvchi yangi alifboda yozadi, xatolar ko'rsatiladi | 2 |
| F4.3 | Test | 10 savollik test, natija va xatolar tahlili | 2 |
| F4.4 | Ball va reyting | Mashq uchun ball, haftalik reyting | 2 |
| F4.5 | Sertifikat | Yakuniy testdan ≥ 80% olganlarga PDF sertifikat, QR-kod bilan tekshiriladi | 2 |
| F4.6 | O'qituvchi rejimi | O'qituvchi sinf yaratadi, havola orqali o'quvchilar qo'shiladi, test beradi va natijalarni jadvalda ko'radi | 2 |

### 4.5. M5 — Kanal va guruhlar

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F5.1 | Kanal avto-o'girish | Admin botni kanalga administrator qilib qo'shadi; yangi postlar avtomatik o'giriladi | 2 |
| F5.2 | Kanal rejimlari | (a) postni tahrirlab almashtirish, (b) ostiga yangi variantni qo'shish, (c) faqat adminga taklif yuborish | 2 |
| F5.3 | Guruh yordamchisi | Eski yozuvdagi xabarga reply qilib yangi variantni ko'rsatadi; admin yoqadi/o'chiradi, chastotasini belgilaydi | 2 |
| F5.4 | Guruh buyrug'i | Istalgan xabarga reply qilib /yangi yozilsa, o'sha xabarning yangi varianti chiqadi | 2 |
| F5.5 | Sozlamalar paneli | Har bir kanal/guruh uchun alohida sozlamalar shaxsiy chatda boshqariladi | 2 |

### 4.6. M6 — Integratsiya

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F6.1 | Ochiq API | POST /v1/convert (matn), POST /v1/convert/file (fayl), GET /v1/word (so'z qidiruv); API kalit bilan | 3 |
| F6.2 | API hujjatlari | OpenAPI tavsifi, misollar (Python, JavaScript, PHP) | 3 |
| F6.3 | Brauzer kengaytmasi | Chrome/Edge: belgilangan matnni o'girish, kiritish maydonida yozayotganda avtomatik almashtirish | 3 |
| F6.4 | Word plagini | Microsoft Word'da butun hujjat yoki belgilangan qismni bitta tugma bilan o'girish | 3 |

### 4.7. M7 — Biznes xizmatlari

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F7.1 | Peshlavha tekshiruvi | Tashkilot yoki do'kon nomi (matn yoki surat) yuboriladi; yangi alifbodagi to'g'ri yozilishi va harf o'lchami bo'yicha maslahat | 3 |
| F7.2 | Pullik tariflar | Bepul, Pro va Biznes tariflari (11-bo'lim); to'lov Click/Payme orqali | 3 |
| F7.3 | Korporativ hisob | Tashkilot uchun bir nechta foydalanuvchi, umumiy limit va hisob-faktura | 3 |

### 4.8. M8 — Boshqaruv

| ID | Talab | Tavsif | Bosqich |
| --- | --- | --- | --- |
| F8.1 | Statistika | Foydalanuvchilar, so'rovlar, modullar bo'yicha kunlik/haftalik ko'rsatkichlar (matnsiz) | 1 |
| F8.2 | Admin panel | Veb-panel: statistika, istisnolar lug'ati, xato xabarlari, tariflar | 2 |
| F8.3 | Xabar yuborish | Barcha yoki tanlangan foydalanuvchilarga e'lon (masalan, qonun kuchga kirgani haqida) | 2 |
| F8.4 | Xato xabarlari | Foydalanuvchi "Xato" tugmasini bossa, admin panelga tushadi; ruxsat bilan faqat o'sha bo'lak saqlanadi | 2 |

## 5. O'girish qoidalari

O'girish so'zma-so'z emas, harf darajasida qoidalar bilan bajariladi; barcha qoidalar alohida modulda (converter.py) jamlanadi.

5.1. Eski lotin → yangi alifbo

| Eski | Yangi | Misol |
| --- | --- | --- |
| O' o' | Ö ö | O'zbekiston → Özbekiston |
| G' g' | Ğ ğ | tog' → toğ |
| Sh sh | Ş ş | shahar → şahar |
| Ch ch | Ç ç | choy → çoy |
| ng | ng | rang, bodring — o'zgarmaydi |

- O'/G' dan keyingi belgi sifatida barcha apostrof variantlari tan olinadi: ' ‘ ’ ʻ ʼ ` ´.

- Katta harf saqlanadi: Shahar → Şahar, SHAHAR → ŞAHAR.

- Tutuq belgisi saqlanadi: ta'lim → ta'lim, mo''jiza → mö'jiza.

- Eski yozuvdagi ajratilgan s+h saqlanadi: Is'hoq → Is'hoq.

5.2. Kirill → yangi alifbo

- ў→ö, ғ→ğ, ш→ş, ч→ç, қ→q, ҳ→h, ъ→tutuq, ь→tushib qoladi.

- е: so'z boshida, unlidan va ъ/ь dan keyin → ye, qolgan holda → e (Ер → Yer, кел → kel).

- ц: unlidan keyin → ts, qolgan holda → s (милиция → militsiya, цирк → sirk).

- ё→yo, ю→yu, я→ya, щ→şç.

5.3. Yangi alifbo → eski lotin

Ö→Oʻ, Ğ→Gʻ, Ş→Sh, Ç→Ch. Yangi yozuvdagi alohida s+h qayta tiklanganda tutuq bilan ajratiladi: Ishoq → Is'hoq.

5.4. Himoyalangan bo'laklar — URL, e-mail, @username, #hashtag va backtick ichidagi kod hech qachon o'zgartirilmaydi.

5.5. Ma'lum cheklovlar — o'zlashma so'zlardagi "sh/ch" (masalan, inglizcha nomlar) ham o'giriladi; istisnolar lug'ati 2-bosqichda qo'shiladi.

5.6. Rasm, ovoz va fayllar — OCR va nutqni aniqlash natijasi avval oddiy matnga aylantiriladi, keyin M1 yadrosidan o'tkaziladi. Shu tufayli barcha kanallarda o'girish qoidalari bitta bo'ladi.

## 6. Nofunksional talablar

| Yo'nalish | Talab |
| --- | --- |
| Tezlik — matn | Javob ≤ 1 soniya (4 000 belgigacha); inline natija ≤ 0,5 soniya |
| Tezlik — rasm, ovoz | OCR ≤ 10 soniya (1 sahifa); ovoz ≤ 15 soniya (1 daqiqalik xabar); jarayon davomida "ishlanmoqda" holati ko'rsatiladi |
| Tezlik — fayl | 10 sahifali .docx ≤ 20 soniya; og'ir vazifalar navbat (queue) orqali bajariladi |
| Yuklama | Bir vaqtda kamida 300 ta so'rov; o'tish davridagi cho'qqi yuklamaga gorizontal kengayish |
| Ishonchlilik | Mavjudlik ≥ 99,5% oyiga; tashqi xizmat (OCR, ovoz, AI) ishlamasa, matn o'girish to'xtamaydi |
| Sifat — OCR | Aniq bosilgan matnda belgi aniqligi ≥ 95% |
| Sifat — ovoz | Tiniq nutqda so'z xatosi ≤ 15% |
| Maxfiylik | Matn, rasm, ovoz va fayllar ishlov berilgach darhol o'chiriladi; log'ga yozilmaydi; faqat anonim statistika |
| Xavfsizlik | Tokenlar va kalitlar muhit o'zgaruvchisida; spamga qarshi limit (bepul tarifda 30 so'rov/daqiqa); API kalitlari xeshlangan holda saqlanadi |
| To'lovlar | Click/Payme bilan integratsiya; to'lov ma'lumotlari tizimda saqlanmaydi |
| Sozlanuvchanlik | Imlo qoidalari va istisnolar kod emas, sozlama/ma'lumotlar bazasi orqali o'zgaradi |
| Sifat — kod | Har bir modul avtomatik testlar bilan qoplanadi; har bir o'zgarishda CI'da ishga tushadi |
| Til | Interfeys o'zbek tilida; qonun kuchga kirgach yangi alifboga o'tkaziladi |

## 7. Arxitektura va texnologiyalar

O'girish mantiqi bitta mustaqil yadroda turadi; bot, API, kengaytma va plagin shu yadroni chaqiradi, rasm, ovoz va fayllar esa avval matnga aylantiriladi. Shu sababli qoidalar bir joyda o'zgartiriladi va hamma kanalda bir xil ishlaydi.

tizim arxitekturasi · 4 qatlam, 12 komponent

Og'ir vazifalar (OCR, ovoz, fayl) navbat orqali alohida ishchi jarayonlarda bajariladi, shuning uchun ular matn o'girishni sekinlashtirmaydi. Foydalanuvchi matni, rasmi va ovozi ishlov berilgach o'chiriladi; bazada faqat sozlamalar, o'quv natijalari va anonim statistika saqlanadi.

| Qism | Texnologiya |
| --- | --- |
| Dasturlash tili | Python 3.11+ |
| Bot freymvorki | aiogram 3, webhook rejimi |
| O'girish yadrosi | Sof Python, tashqi kutubxonasiz (converter.py) |
| OCR | Tesseract (uzb, uzb_cyrl modellari); sifat yetmasa bulutli OCR xizmati bilan taqqoslanadi |
| Ovoz → matn | Whisper yoki mahalliy o'zbekcha STT provayderi — sinov natijasiga ko'ra tanlanadi |
| Imlo tekshiruvi | Qoidalar asosidagi tekshiruv + LLM API (murakkab holatlar uchun) |
| Fayllar | python-docx, openpyxl, python-pptx, PyMuPDF |
| Navbat | Redis + Celery (yoki arq) |
| Ma'lumotlar bazasi | PostgreSQL |
| API | FastAPI, OpenAPI hujjatlari |
| Admin panel | React yoki tayyor admin freymvork (masalan, SQLAdmin) |
| Brauzer kengaytmasi | Manifest V3 (Chrome, Edge) |
| Word plagini | Office Add-in (JavaScript) |
| To'lov | Click, Payme |
| Joylash | Docker, VPS; monitoring (Prometheus/Grafana yoki Sentry) |
| Testlar | pytest, CI'da avtomatik |

## 8. Bosqichlar va muddatlar

Uchala bosqich taxminan 4 oyda yakunlanadi — qonun kuchga kirishidan (taxminan 2027-yil aprel) oldin. MVP birinchi 2 haftada chiqariladi, chunki talab hozir eng yuqori.

| Bosqich | Muddat | Tarkib | Keyingi bosqichga o'tish sharti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MVP | 2 hafta | M1 (F1.1–F1.8, F1.10), M8 statistika (F8.1), serverga joylash, 20–30 kishida sinov | Qabul mezonlari (9.1) bajarildi |
| 2. Kengaytirish | 6–8 hafta | M2 (OCR, ovoz, fayllar), M3 (imlo, so'z qidiruv, klaviatura), M4 (o'rganish), M5 (kanal va guruhlar), M8 admin panel | 9.2 mezonlari bajarildi; OCR va STT provayderi tanlandi |
| 3. Integratsiya va biznes | 6–8 hafta | M6 (API, kengaytma, Word plagini), M7 (peshlavha, tariflar, korporativ hisob) | 9.3 mezonlari bajarildi |
| Imlo qoidalari tasdiqlanganda | 1 hafta | Qoidalar, istisnolar va testlarni moslashtirish; F3.1 ni ishga tushirish | — |
| Qonun kuchga kirganda | doimiy | Interfeysni yangi alifboga o'tkazish, keng targ'ibot, F8.3 orqali e'lon | — |

## 9. Qabul qilish mezonlari

Har bir bosqich o'z ro'yxatidagi barcha shartlar bajarilganda qabul qilinadi.

9.1. MVP

- ☐ Avtomatik testlarning 100% i o'tadi (hozir 30/30)

- ☐ 5-bo'limdagi barcha misollar kutilgan natijani beradi

- ☐ Kirill, eski lotin va aralash matn to'g'ri o'giriladi

- ☐ URL, e-mail, @username, #hashtag o'zgarmaydi

- ☐ Inline rejim shaxsiy chatda va guruhda ishlaydi

- ☐ 10 000 belgilik matn xatosiz qaytariladi

- ☐ O'rtacha javob vaqti ≤ 1 soniya

- ☐ Foydalanuvchi matni log'larda yo'q

9.2. Kengaytirish

- ☐ 20 ta namunaviy hujjat suratida OCR belgi aniqligi ≥ 95%

- ☐ 20 ta ovozli xabarda so'z xatosi ≤ 15%

- ☐ .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .srt fayllar formatlash buzilmasdan o'giriladi

- ☐ Kanal avto-o'girishning uchala rejimi sinov kanalida ishlaydi

- ☐ O'qituvchi rejimida sinf yaratish, test berish va natijalarni ko'rish ishlaydi

- ☐ Sertifikat QR-kod orqali tekshiriladi

- ☐ Admin panelda statistika va istisnolar lug'ati boshqariladi

- ☐ Rasm, ovoz va fayllar ishlovdan keyin serverda qolmaydi

9.3. Integratsiya va biznes

- ☐ API hujjatlaridagi barcha misollar ishlaydi; kalitsiz so'rov rad etiladi

- ☐ Kengaytma Chrome Web Store va Edge Add-ons'da e'lon qilingan

- ☐ Word plagini hujjatni formatlashni buzmasdan o'giradi

- ☐ Click va Payme orqali to'lov, tarif limitlari va korporativ hisob ishlaydi

Namunaviy test holatlari

| Kirish | Kutilgan natija |
| --- | --- |
| O'zbekiston | Özbekiston |
| qo'ng'iroq | qönğiroq |
| kulrang bodring | kulrang bodring |
| Тошкент шаҳри | Toşkent şahri |
| ЧОЙХОНА | ÇOYXONA |
| съезд | s'yezd |
| https://shop.uz/choy | https://shop.uz/choy |
| Ishoq (yangi → eski) | Is'hoq |

## 10. Xavflar va ochiq savollar

| Xavf | Ta'siri | Chora |
| --- | --- | --- |
| Imlo qoidalari kutilganidan farq qiladi | O'girish va imlo tekshiruvi noto'g'ri bo'lib qoladi | Qoidalar sozlamada; moslashtirish uchun 1 haftalik zaxira bosqich |
| Raqobatchi botlar tez chiqadi | Foydalanuvchi oqimi bo'linadi | MVP 2 haftada; OCR, ovoz va kanal funksiyalari bilan farqlanish |
| OCR va ovoz sifati past | Foydalanuvchi ishonchi pasayadi | Provayderlarni sinovda taqqoslash; aniqlik past bo'lsa ogohlantirish; natijani tahrirlash imkoniyati |
| AI va bulutli xizmatlar xarajati | Bepul tarif zarar keltiradi | Kunlik limitlar, kesh, qoidalar asosidagi tekshiruvni birinchi o'ringa qo'yish |
| Shaxsiy ma'lumotli hujjatlar yuboriladi | Maxfiylik xavfi | Ishlovdan keyin darhol o'chirish, shifrlangan ulanish, maxfiylik siyosati |
| Kanal postlarini noto'g'ri tahrirlash | Kanal egasi noroziligi | Standart rejim — "faqat taklif"; tahrirlash rejimi admin tasdig'i bilan |
| O'zlashma so'zlardagi sh/ch xato o'giriladi | Ishonch pasayadi | Istisnolar lug'ati, "Xato" tugmasi orqali tez to'ldirish |
| Cho'qqi yuklama | Bot sekinlashadi | Webhook, navbat, gorizontal kengayish |

Ochiq savollar

- ☐ Botning yakuniy nomi va @username

- ☐ Server: VPS yoki bulut, qaysi provayder

- ☐ OCR va ovoz → matn uchun provayder (sinov natijasiga ko'ra)

- ☐ Tariflar narxi va bepul limitlar (11-bo'lim)

- ☐ SIFATDEV brendi ostida chiqariladimi

- ☐ Davlat tilini rivojlantirish departamenti bilan hamkorlik va maktablar uchun bepul O'qituvchi rejimi

- ☐ Sertifikatni qaysi tashkilot nomidan berish (rasmiy maqomi bo'lmasligini oldindan aytish)

## 11. Tariflar va daromad modeli

Asosiy o'girish hamma uchun bepul qoladi; xarajat talab qiladigan funksiyalar limitlanadi va pullik tariflar orqali qoplanadi. Narxlar ochiq savol.

| Imkoniyat | Bepul | Pro | Biznes |
| --- | --- | --- | --- |
| Matn o'girish, inline rejim | Cheksiz (30 so'rov/daqiqa) | Cheksiz | Cheksiz |
| Rasmdan o'girish (OCR) | 5 sahifa/kun | 200 sahifa/oy | Kelishuv bo'yicha |
| Ovoz → matn | 5 daqiqa/kun | 300 daqiqa/oy | Kelishuv bo'yicha |
| Fayl o'girish | 3 fayl/kun, ≤ 5 MB | ≤ 20 MB | ≤ 20 MB, ommaviy yuklash |
| Imlo tekshiruvi | 20 marta/kun | Cheksiz | Cheksiz |
| O'rganish, sertifikat | Bor | Bor | Xodimlar uchun guruh hisoboti |
| Kanal avto-o'girish | 1 kanal | 5 kanal | Cheksiz |
| API | — | — | Bor, limit tarifga qarab |
| Korporativ hisob, hisob-faktura | — | — | Bor |

Qo'shimcha daromad manbalari: peshlavha va brend nomlari bo'yicha pullik maslahat (M7), tashkilotlar uchun xodimlarni o'qitish paketi (M4).